|  | Anul 1 | Anul 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Semestrul 2 | Semestrul 1 | Semestrul 2 |  |
| Activitatea | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Responsabil de implementare |
| Activităţile de sensibilizare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Activităţilă de proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Licitaţii pentru selectarea executorului de lucrări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Construcţia apeductului s. Ecaterinovca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efim Strogoteanu |
| Construcţia sistemului de canalizare din s. Ecaterinovca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efim Strogoteanu |
| Activităţi construcţie şi montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reconstrucţia staţiei principale de canalizare din or. Cimişlia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Construcţia colectorului sub presiune de la staţia de pompare din zona industrială pînă la staţia de pompare centrală |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Reconstrucţia staţiei de pompare SPC 1 din zona şcolii polivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Reconstrucţia staţiei de pompare SPC 2 din zona grădiniţei Făt-Frumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Construcţia staţiei de epurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Reconstrucţia staţiei de pompare din zona industrială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan |
| Testarea colectorului de canalizare sub presiune între s. Ecaterinovca şi or. Cimişlia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Efim Strogoteanu |
| Activităţile de instruire a personalului de întreţinere şi exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan Efim Strogoteanu |
| Activităţile de testare şi punere în funcţiune a obiectivelor nou construite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sergiu Vîrlan Efim Strogoteanu |