**Notă informativă**

**Privind implementarea proiectului individual**

**Proiectul *“Aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor s. Roşu”***

**Aplicant:** primăria s. Roşu, r-nul Cahul

**Partenerii proiectului**: ADR Sud, primaria Rosu, primaria or. Cahul, Consiliul Raional Cahul, IM „Apa – Canal” Cahul.

**Durata proiectului:** 24 luni

**Bugetul proiectului:** 3954,2 mii lei

**Obiectivele proiectului:**

* Satisfacerea nevoilor de apă ale populaţiei din satul Rosu, prin extinderea infrastructurii de aprovizionare respective, în cooperare cu Cahul şi satele înconjurătoare;
* Furnizarea apei potabile conform standartelor europene conform derectivei privind apa potabila;
* Să minimalizeze riscurile sanitare în zona prin conectarea la o sursă de apă certificata;
* Consolidarea capacităţii de management al furnizorului local de servicii de aprovizionare cu apă;
* Îmbunătăţirea capacităţii administraţiilor raionale şi locale pentru a supraveghea şi monitoriza calitatea prestării serviciilor publice locale.

**Beneficiarii**

* Beneficiul acestui proiect va fi aprovizionarea cu apă a instituţilor preşcolară, gimnaziu, OMF, 800 gospodării, opt societăţi cu răspundere limitată, 35 de întreprinderi.
* Proiectul este sustenabil pe termen lung, deoarece va conduce la îndepărtarea mult mai mult a bolilor cronice care provin de la consumul de apă de calitate slabă, îmbunătăţirea nivelului de trai şi a calităţii vieţii, dezvoltarea durabilă a comunităţilor, dezvoltarea socio-economică, îmbunătăţirea calităţii mediului în sat.

**Activitatile efectuate în cadrul proiectului**

Licitația publică din 5 iulie 2011 a fost anulată de către AAP. Motivul: expirarea termenului ofertelor prezentate. ADR Sud va organiza licitația repetată care e ste planificată pentru data de 10 octombrie 2011.

**Rezultatele proiectului obtinute la momentul raportarii**

* S-a creat comitetul de monitorizare a proiectului în componenţa a 25 de persoane (reprezentantul MDRC, reprezentantul ADR Sud, locatarii satului Rosu, Centrul de Sanatate publica Cahul, Agentia Ecologica Cahul, “Apa – Canal” Cahul, reprezentantul de la Apele Moldovei);
* S-au creat grupuri de monitorizare pe străzi şi s-au ales lideri ai acestor grupuri;
* Indici de monitorizare elaboraţi.
* Studiu diagnostic elaborat.
* A fost selectat ONG – ul „CRAION CONTACT” Cahul, pentru elaborarea studiului de referinta.
* A fost anunțată licitația repetată.

**Mijloace financiare valorificate:** - nu sunt